InsightPulse

Platform Perisikan Sosial & Analitik Hibrid

DOKUMEN CADANGAN TEKNIKAL & STRATEGIK

Modul Tambahan InsightPulse:
Early Warning System (EWS) + Political Audience Intelligence (PAI)
+ Location Intelligence Database

Disediakan oleh: Pasukan InsightPulse
Tarikh: 09 June 2026
VERSI: 1.0 — SULIT & PROPRIETARI

# ISI KANDUNGAN

1   Ringkasan Eksekutif

2   Modul 1: Early Warning System (EWS) untuk SME Bank

2.1   Konsep & Nilai Perniagaan

2.2   Model NER Bahasa Malaysia (mesolitica)

2.3   Pipeline Teknikal: NER + Fuzzy Matching

2.4   Keywords Khusus EWS — Tier 1, 2, 3

2.5   Demo Output: Risk Watchlist Report

3   Modul 2: Political Audience Intelligence (PAI)

3.1   Konsep PAI & Segmentasi Pengundi

3.2   Cara Jejak Lokaliti & Demografi

3.3   Focal Points Database Strategy

4   Location Intelligence Database

4.1   Hierarki Lokasi Malaysia

4.2   Sumber Data & Cara Bina

4.3   Roadmap Implementasi

5   Perbandingan EWS vs PAI vs Cara Tradisional

6   Roadmap Pembangunan 6 Bulan

7   Kos & ROI Anggaran

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

InsightPulse kini berpotensi diperluaskan dengan dua modul strategik bernilai tinggi yang dapat dikomersialkan kepada pelbagai segmen pelanggan di Malaysia:

Early Warning System (EWS) — untuk institusi kewangan seperti SME Bank: mengesan peminjam berisiko melalui signal media sosial sebelum kemungkiran berlaku.

Political Audience Intelligence (PAI) — untuk parti politik, konsultan kempen, dan kerajaan: memahami sentimen pengundi, mengenal pasti swing voters, dan memetakan isu mengikut kawasan.

Location Intelligence Database — infrastruktur data yang menyokong kedua-dua modul di atas dengan pemetaan lokasi Malaysia sehingga peringkat focal point.

Kedua-dua modul ini TIDAK memerlukan pembangunan dari awal — InsightPulse sudah mempunyai 85-90% infrastruktur yang diperlukan. Hanya penambahan komponen spesifik diperlukan dalam tempoh 2-8 minggu.

# 2. MODUL 1: EARLY WARNING SYSTEM (EWS) UNTUK SME BANK

## 2.1 Konsep & Nilai Perniagaan

Masalah yang Diselesaikan:

Pasukan kredit bank hanya mengetahui peminjam dalam masalah SELEPAS mereka gagal membayar — pada peringkat ini, intervensi sudah terlambat dan kos pemulihan tinggi. Tiada sistem yang memonitor signal luar CBS (Core Banking System).

Penyelesaian InsightPulse EWS:

InsightPulse memantau media sosial secara berterusan untuk mengesan signal tekanan kewangan daripada peminjam aktif — membolehkan intervensi proaktif dalam masa 24-72 jam.

| Metrik | Cara Lama | InsightPulse EWS |
| --- | --- | --- |
| Masa detect risiko | Selepas gagal bayar (terlambat) | 24-48 jam sebelum default |
| Kos operasi | RM 50K-200K (lawatan tapak) | RM 5K-20K (automated) |
| Liputan portfolio | Sample 10-20% | 100% portfolio aktif |
| Masa proses 556 posts | 2-3 minggu (manual) | < 3 saat (AI automated) |
| Output | Laporan subjektif | Risk Watchlist objektif |
| Potensi kurang NPL | Reaktif sahaja | 3-5% pengurangan NPL |

## 2.2 Model NER Bahasa Malaysia — mesolitica/ner-t5

Model yang Disyorkan:

mesolitica/ner-t5-small-standard-bahasa-cased (UTAMA — 141 MB)

mesolitica/ner-t5-tiny-standard-bahasa-cased (alternatif — 84.7 MB, lebih pantas)

Prestasi Model (F1 Score):

| Entiti | Precision | Recall | F1 Score | Keperluan Fine-Tune? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Person (nama orang) | 97.5% | 97.9% | 97.7% | TIDAK — sedia guna |
| Organization (nama perniagaan) | 94.9% | 95.0% | 94.9% | TIDAK untuk pilot |
| Location (kawasan) | 97.1% | 97.6% | 97.4% | TIDAK — sedia guna |
| Time (masa/tarikh) | 95.8% | 97.2% | 96.5% | TIDAK — sedia guna |
| Quantity (amaun RM) | 98.2% | 97.6% | 97.9% | TIDAK — sedia guna |

Nota Fine-Tuning:

Model tidak memerlukan fine-tuning untuk peringkat demo dan pilot program (30-90 hari pertama). Fine-tuning hanya diperlukan jika klien mahu meningkatkan accuracy untuk jargon industri tertentu seperti kod dalaman bank atau nama produk khas. Anggaran kos fine-tuning: RM 8,000 - RM 15,000 (sekali sahaja).

## 2.3 Pipeline Teknikal: NER + Fuzzy Matching

Komponen yang Sudah Ada dalam InsightPulse:

✅ spaCy 3.8.7 — NER asas (English)

✅ transformers + PyTorch — untuk load model Malaya

✅ fuzzywuzzy — fuzzy string matching (baru dipasang)

✅ pandas — data processing

✅ Report generator — output PDF/Excel

Komponen yang Perlu Ditambah:

Malaya NER integration module (3-5 hari kerja)

Business name regex patterns untuk BM (2-3 hari)

Risk Watchlist Report template (2-3 hari)

API endpoint untuk batch processing (3-5 hari)

Aliran Data (Pipeline):

InsightPulse crawl media sosial menggunakan EWS-specific keywords

Filter: ambil hanya post dengan sentimen NEGATIF (emotion: fear/anger/sadness)

Malaya NER baca setiap post → ekstrak nama perniagaan, nama pemilik, lokasi

Fuzzy matching (token_set_ratio ≥ 62%) antara entiti dengan senarai peminjam SME Bank

Assign Risk Level: HIGH (≥80%), MEDIUM (62-79%)

Jana Risk Watchlist Report (CSV + PDF) — dihantar kepada pegawai kredit

Pegawai kredit hubungi peminjam HIGH dalam 24 jam, MEDIUM dalam 72 jam

## 2.4 Keywords Khusus EWS — Strategi Tiga Tier

Prinsip Utama: Keywords EWS direka khas untuk trigger orang menyebut nama perniagaan mereka sendiri dalam post — menjadikan NER extraction lebih berkesan.

| Tier | Keywords | Platform | Target Records | Expected Entities |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIER 1 (Paling Tinggi) | kedai saya dah tutup OR perniagaan kami ditutup OR closing down sale terakhir OR last day berniaga OR sedih terpaksa tutup kedai OR goodbye kedai kami OR akhir operasi kedai | Facebook TikTok X | 4,000 (500/keyword) | 200-400 nama perniagaan |
| TIER 2 (Tinggi) | loan bank tak boleh bayar OR hutang bank tak mampu OR kena saman bank perniagaan OR AKPK untuk bisnes OR pinjaman perniagaan masalah | Facebook X | 2,500 (500/keyword) | 100-200 nama |
| TIER 3 (Medium) | tak mampu bayar sewa kedai OR modal habis bisnes OR pekerja semua berhenti OR cashflow masalah bisnes | Facebook Instagram | 2,000 (500/keyword) | 50-100 nama |

## 2.5 Demo Output: Risk Watchlist Report

Format output yang dijana oleh InsightPulse EWS untuk pegawai kredit SME Bank:

| Risk | No. Akaun | Nama Peminjam | Jumlah Pinjaman | Match Score | Platform | Emosi | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 HIGH | SME-001-2024 | Restoran Nasi Lemak Pak Wan Setapak | RM 85,000 | 100% | Facebook | Fear | Hubungi 24 jam |
| 🔴 HIGH | SME-008-2023 | Perniagaan Ahmad Furniture KL | RM 200,000 | 100% | Facebook | Anger | Hubungi 24 jam |
| 🔴 HIGH | SME-010-2022 | D'Cakes Bakery Sdn Bhd | RM 175,000 | 95% | TikTok | Sadness | Hubungi 24 jam |
| 🟠 MEDIUM | SME-005-2024 | Bengkel Kereta Mohd Faiz Motor | RM 95,000 | 78% | X | Fear | Review 72 jam |
| 🟠 MEDIUM | SME-006-2023 | Catering Zainab Enterprise KL | RM 38,000 | 75% | Facebook | Fear | Review 72 jam |

Total exposure terkesan dalam demo: RM 593,000 | Processing time: < 3 saat | Manual review diperlukan: 5 kes sahaja (vs 556 post)

# 3. MODUL 2: POLITICAL AUDIENCE INTELLIGENCE (PAI)

## 3.1 Konsep PAI & Segmentasi Pengundi

Political Audience Intelligence (PAI) adalah sistem InsightPulse yang membaca dan menganalisis perbualan politik di media sosial untuk mengenal pasti siapa penyokong, siapa pengundi atas pagar, dan isu apa yang menggerakkan mereka — menggunakan data awam yang orang publish sendiri.

| Segmen Pengundi | Signal dalam Post | Strategi Kempen |
| --- | --- | --- |
| 🟢 Penyokong Kita | "sokong penuh", "undi [parti]", "percaya pemimpin ini", "terbaik sekali" | Mobilisasi — jangan bagi rasa selesa |
| 🟡 Atas Pagar (Swing) | "tengok dulu", "tak sure nak undi siapa", "dua-dua sama je", "tunggu manifesto" | FOKUS UTAMA — address isu mereka terus |
| 🔴 Bukan Penyokong | "tidak akan undi", "kecewa dengan", "pembohong", "sama je semua parti" | Monitor sahaja — kos untuk tukar terlalu tinggi |

Perbandingan dengan Kaedah Tradisional:

| Kriteria | Survey Tradisional | InsightPulse PAI |
| --- | --- | --- |
| Kos | RM 50,000 – RM 200,000 | RM 5,000 – RM 20,000 |
| Masa | 2–4 minggu | 24–48 jam |
| Saiz sampel | 1,000–2,000 orang | 10,000–50,000 post |
| Kejujuran responden | Orang cenderung cover-up | Orang cakap bebas online |
| Real-time update | Tidak — static report | Ya — boleh harian/mingguan |
| Pecahan kawasan | Terhad (kos tinggi) | Boleh sehingga peringkat DUN |

## 3.2 Cara Jejak Lokaliti & Demografi

Kaedah Geolocation (3 Peringkat):

| Kaedah | Cara Kerja | Accuracy | Contoh |
| --- | --- | --- | --- |
| Explicit Mention | NER detect nama kawasan dalam teks post | 85–92% | "Kat Muar ni jalan dah teruk..." → DUN Gambir |
| Profile Location | Baca metadata location dari profil FB/IG pengguna | 55–70% | Location: "Johor Bahru" → Johor |
| Focal Point Inference | Nama sekolah/masjid/pasar → kawasan DUN/Parlimen | 75–85% | "SK Parit Jawa" → DUN Parit Jawa, Parlimen Muar |

Signal Demografi yang Digunakan:

| Demografi | Signal Utama | Accuracy |
| --- | --- | --- |
| Julat Umur | Gaya bahasa, topik (PTPTN=muda, EPF=pertengahan, pencen=warga emas), platform (TikTok=18-30) | 65–75% |
| Jantina | Nama pengguna + konteks post + topik (penjagaan kanak-kanak, kerjaya, sukan) | 70–80% |
| Etnik | Nama pengguna (Ahmad/Wei Loon/Rajan), bahasa campuran (BM/Mandarin/Tamil) | 75–85% |
| Kawasan Urban/Luar Bandar | Platform + topik + nama kawasan (Felda=luar bandar, kondominimum=urban) | 70–80% |
| Status Ekonomi | Topik perbincangan, jenis perniagaan disebut, kawasan kediaman | 40–55% |

## 3.3 Output PAI — Heatmap Isu Mengikut Kawasan

InsightPulse PAI akan menghasilkan output berikut untuk setiap kawasan DUN/Parlimen:

Peta Sentimen Kawasan: % Penyokong / Atas Pagar / Pembangkang

Top 5 Isu yang Dibimbangkan (mengikut kekerapan sebutan)

Influencer Mapping: individu/akaun yang paling berpengaruh dalam kawasan

Platform & Waktu Aktif: bila dan di mana kempen digital paling berkesan

Trend Masa: sentimen kawasan dari masa ke masa (monthly comparison)

# 4. LOCATION INTELLIGENCE DATABASE

## 4.1 Hierarki Lokasi Malaysia

Database lokasi Malaysia disusun dalam 5 peringkat hierarki untuk membolehkan geo-tagging yang tepat:

| Level | Kategori | Contoh | Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Negeri (14) | Johor, Selangor, KL | Analisis nasional |
| Level 2 | Parlimen (222) | Muar, Batu Pahat, Labis | Analisis pilihan raya Parlimen |
| Level 3 | DUN (~587) | Parit Jawa, Gambir, Bukit Kepong | Analisis DUN — paling kritikal |
| Level 4 | Mukim/Taman | Taman Maju, Felda Bukit Serampang | Analisis komuniti |
| Level 5 (KUNCI) | Focal Points | SK, Masjid, Klinik, Pasar, Balai | Inference lokasi dari post |

## 4.2 Jenis Focal Points yang Dikumpul

| Kategori | Jenis Focal Point | Kepentingan untuk PAI |
| --- | --- | --- |
| Pendidikan | SK, SRK, SMK, SMKA, SABK, MRSM, Politeknik | TINGGI — ibu bapa selalu sebut nama sekolah anak |
| Agama | Masjid, Surau, Balai Islam, Madrasah, Pondok | TINGGI — komuniti Melayu selalu rujuk masjid kawasan |
| Kesihatan | Hospital, Klinik Kesihatan, Klinik Desa, Pusat Dialisis | SEDERHANA — sebutan bila ada aduan perkhidmatan |
| Ekonomi | Pasar, Pekan, Pasar Malam, Felda, Risda, Ladang | TINGGI — petani/peniaga selalu sebut nama kawasan ekonomi |
| Kerajaan | Balai Polis, Bomba, Pejabat Tanah, Pejabat ADUN | SEDERHANA-TINGGI — aduan awam selalu menyebut institusi |
| Komuniti | Dewan Orang Ramai, PPR, Flat, Taman Perumahan | TINGGI — isu perumahan sangat popular di media sosial |

## 4.3 Sumber Data & Cara Bina

| Sumber | Data Tersedia | Kos | Masa Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| data.gov.my | Senarai semua sekolah Malaysia + koordinat, senarai klinik, sempadan DUN/Parlimen (GeoJSON) | PERCUMA | Segera |
| OpenStreetMap | Masjid, surau, pasar, pusat komuniti, nama jalan, taman perumahan — semua dengan koordinat GPS | PERCUMA | Segera |
| SPR (Suruhanjaya Pilihan Raya) | Sempadan kawasan mengundi tepat, nama saluran mengundi, pusat mengundi | PERCUMA | 1-3 hari |
| Google Maps API | Nama perniagaan, focal points tambahan, verifikasi lokasi | RM 0.005/request | Segera |

Anggaran Saiz Database (untuk 1 Negeri — Johor):

| Kategori Focal Point | Anggaran Bilangan (Johor) | Coverage DUN |
| --- | --- | --- |
| Sekolah rendah + menengah | 800-1,200 nama | ~95% DUN Johor |
| Masjid + surau | 1,500-2,500 nama | ~90% DUN Johor |
| Klinik + hospital | 300-500 nama | ~85% DUN Johor |
| Felda + kampung + mukim | 400-600 nama | ~95% kawasan luar bandar |
| Taman perumahan | 600-1,000 nama | ~80% kawasan bandar |
| JUMLAH | ~3,600-5,800 focal points | ~90% coverage keseluruhan |

# 5. PERBANDINGAN KESELURUHAN: EWS vs PAI vs CARA TRADISIONAL

| Kriteria | EWS (SME Bank) | PAI (Politik) | Survey Tradisional |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa output | < 3 saat (automated) | 24-48 jam | 2-4 minggu |
| Kos per analisis | RM 2K-10K | RM 5K-20K | RM 50K-200K |
| Saiz data | 556 signal (demo) | 10K-50K post | 1K-2K responden |
| Accuracy geolokasi | 75-90% | 65-85% | 100% (terus tanya) |
| Masa nyata | ✅ Ya | ✅ Ya | ❌ Tidak |
| Boleh diulang harian | ✅ Ya | ✅ Ya | ❌ Tidak (kos tinggi) |
| Privasi data | ✅ Data awam sahaja | ✅ Data awam sahaja | Bergantung metodologi |
| Masa bina (dari InsightPulse) | 2-3 minggu | 3-4 minggu | N/A |
| Potensi hasil (jualan) | RM 80K-200K/tahun | RM 50K-500K/projek | N/A |

# 6. ROADMAP PEMBANGUNAN 6 BULAN

| Fasa | Tempoh | Deliverables | Modul |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasa 1 — EWS MVP | Minggu 1-2 | NER BM integration, regex patterns, fuzzy matching engine, Risk Watchlist CSV output | EWS |
| Fasa 2 — EWS Pilot | Minggu 2-4 | Pilot dengan 100 akaun SME Bank, ukur accuracy, Risk Watchlist PDF report, daily digest email | EWS |
| Fasa 3 — Location DB | Minggu 3-6 | Scrape data.gov.my + OpenStreetMap untuk Johor, bina 5,000+ focal points database, integration test | PAI + EWS |
| Fasa 4 — PAI MVP | Bulan 2 | Segmentasi pengundi 3 kategori, heatmap isu kawasan, influencer mapping, demo untuk 5 DUN Johor | PAI |
| Fasa 5 — EWS Full | Bulan 2-3 | CBS API integration SME Bank, Social Risk Score automated, monthly Economic-Social Outlook Report | EWS |
| Fasa 6 — PAI Full | Bulan 3-6 | Coverage seluruh Johor (26 DUN), PAI dashboard untuk klien politik, real-time alert system | PAI |

# 7. KOS PEMBANGUNAN & ROI ANGGARAN

## 7.1 Kos Pembangunan (Satu Kali)

| Komponen | Modul | Kos Anggaran | Tempoh |
| --- | --- | --- | --- |
| NER BM Integration (Malaya) | EWS | RM 5,000 - RM 10,000 | 1-2 minggu |
| Fuzzy Matching + Risk Watchlist | EWS | RM 3,000 - RM 6,000 | 1 minggu |
| Location Database Johor | EWS + PAI | RM 8,000 - RM 15,000 | 2-3 minggu |
| PAI Segmentation Engine | PAI | RM 10,000 - RM 20,000 | 3-4 minggu |
| PAI Dashboard (Heatmap + Influencer) | PAI | RM 8,000 - RM 15,000 | 2-3 minggu |
| Fine-tuning NER (opsional) | EWS + PAI | RM 8,000 - RM 15,000 | 2-4 minggu |
| JUMLAH KESELURUHAN |  | RM 42,000 - RM 81,000 | 2-4 bulan |

## 7.2 Potensi Hasil (Tahunan)

| Segmen Pelanggan | Model Harga | Potensi Pelanggan | Potensi Hasil/Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| Bank & Institusi Kewangan (EWS) | RM 80K-200K/tahun (subscription) | 5-10 bank | RM 400K - RM 2M |
| Parti Politik / Konsultan Kempen | RM 50K-500K/projek (PRN/PRU) | 3-8 projek | RM 150K - RM 4M |
| Kerajaan Negeri (sentimen rakyat) | RM 120K-300K/tahun | 2-5 negeri | RM 240K - RM 1.5M |
| Syarikat Perundingan Politik | RM 30K-80K/projek | 10-20 projek | RM 300K - RM 1.6M |
| JUMLAH POTENSI |  |  | RM 1.09M - RM 9.1M/tahun |

— AKHIR DOKUMEN —

InsightPulse Platform Perisikan Sosial & Analitik Hibrid | Sulit & Proprietari | June 2026